|  |  |
| --- | --- |
| Projektstatus:  leichte Verzögerung |  |
|
|

# Statusbericht

Phase 1 – abgeschlossen

Phase 2 – abgeschlossen

Phase 3 – abgeschlossen

Phase 4 – abgeschlossen

Phase 5 – in Arbeit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase** | **Meilenstein / Ergebnis** | **Soll Termin** | **Ist** |
| Phase 1 | Content fixieren | 14.02 |  |
| Phase 2 | XD Design fertigstellen | 01.04 |  |
| Phase 3 | Datenbank modellieren | 14.04 |  |
| Phase 4 | Design im Scene Builder umsetzten | 14.04 |  |
| Phase 5 | Funktionen implementieren und Datenbank integrieren | Ende Mai | Anfang Juni |
| Phase 6 | Testen und verbessern | Anfang Juni |  |
| Phase 7 | Endabgabe | Mitte Juni |  |